| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. |
| --- |
| Local: | Avenida São Luiz |  |  | Área: | 3.396,19 | M² |  |
| Trecho: | Entre a Rua São Pedro e a Rua Rui Barbosa |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DIAS CORRIDOS | TOTAIS |
|  |  | 30 | 60 |  |  |
|  |  | PS (%) | VALOR (R$) | PS (%) | VALOR (R$) | PS (%) | VALOR (R$) |
| 1.0 | PAVIMENTAÇÃO | 50 | 66.292,97 | 50 | 66.292,97 | 90 | 132.585,94 |
| 2.0 | DRENAGEM | 100 | 17.235,64 |  |  |  | 17.235,64 |
| 3.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 100 | 4.828,6 | 10 | 4.828,60 |
|  | TOTAIS |  | 83.528,61 |  | 71.121,57 | 100,00 | 154.650,18 |
| União do Oeste-SC, 13 de Junho de 2007. |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________________________ |  | __________________________ |  |  |
|  | João Lario Da Silva |  | Rosangela Candinha de Oliveira |  |  |  |
|  | Pref. Municipal de União do Oeste |  | Eng.ª Civil CREA/SC 078242-0 |  |  |